| # PHỤ LỤC I / Biên bản Xác Nhận Yêu Cầu (RCD) ANNEXURE I – Requirements Confirmation Document (RCD) | # Delivery Status | # Acceptance Status |
| --- | --- | --- |
| Căn cứ theo Hợp đồng Dịch vụ số: 2025/IADCX/HHHPL-01 (“Hợp đồng”), các Điều khoản 1.3 và 1.4 sẽ được thực hiện và ghi nhận thông qua Biên bản Xác Nhận Yêu Cầu (RCD), được hai Bên ký kết vào cuối Tuần 1. Pursuant to Services Agreement No.: 2025/IADCX/HHHPL-01 (the “Agreement”), Clauses 1.3 and 1.4 shall be executed and documented through the Requirements Confirmation Document (RCD), to be signed by both Parties by the end of Week 1. |  |  |
| ## 1. Phạm vi & Giới hạn / Scope & Boundaries |  |  |
| - Phạm vi CRM: Liên hệ → Đặt lịch (tạo Lệnh dịch vụ) → Phân công → Cung cấp dịch vụ → Hoàn tất → Xuất hóa đơn xác nhận. CRM Scope: Contact → Booking (Service Order creation) → Assignment → Service Delivery → Completion → Confirmed Invoicing. | - Complete Complete -> Updated requirement | - Changing the flow to ensure it is Contact->- Booking Contact -> Lead-> follow-up action-> Booking or Lost Contact-> Lost contact |
| - Phạm vi Hóa đơn: Bắt đầu từ khi dịch vụ hoàn tất và kết thúc khi ghi nhận vào Quản lý Công nợ phải thu và Kế toán MISA. Invoicing Scope: Starts at service completion and ends with posting to Accounts Receivable Management and MISA Accounting. | - Complete except (MISA accounting integration pending) | - Red Invoicing +Digital Signatures via VNPT (To be confirmed) - Retail invoice -> Personal digital Nurse signature . - Retail invoice prepayment -> Company signature - MISA – APIs needed (To be provided by Ron) |
| - Nền tảng Website: Riêng (không phải Odoo website) nhằm tối ưu SEO; tích hợp CRM thông qua API chuyên dụng. Website Platform: Proprietary (not Odoo website) for SEO advantages. CRM integration via dedicated API provided by proprietary website. | - Not done – dependent on Website | - Pending with Ben |
| - API ngoài phạm vi: Không yêu cầu liên kết EasyHRR. API Out of Scope: No EasyHRR link required. | - Not applicable | - Not applicable |
| - Thích ứng phần mềm mã nguồn mở Odoo : Hệ thống sẽ được phát triển dựa trên phần mềm Odoo mã nguồn mở, đồng thời mở rộng với các mô-đun, tích hợp và cấu hình độc quyền để đáp ứng yêu cầu cụ thể của Khách hàng. Mọi tham chiếu đến “phần mềm độc quyền” trong RCD hoặc Hợp đồng sẽ được hiểu theo ngữ cảnh này. Open Source Adaptation of Odoo : The system will be developed as an adaptation of Odoo Open Source Software, extended with proprietary modules, integrations, and configurations specific to the Client’s requirements. Any references to “proprietary software” in the RCD or Agreement shall be construed in this context. | - Complete | - Complete and agreed |
| ## 2. Quy trình làm việc / Workflows |  |  |
| ### 2.1 Quy trình CRM / CRM Workflow |  |  |
| - Tạo Liên hệ → Đặt lịch (tạo Lệnh dịch vụ) → Phân công → Thông báo → Sự kiện dịch vụ → Ghi chú lâm sàng → Xuất hóa đơn xác nhận. Contact Creation → Booking (Service Order creation) → Assignment → Notification → Service Event → Clinical Notes → Confirmed Invoice Submission. | - Complete Complete -> Updated requirement | Changing the flow to ensure it is Contact->- Booking Contact -> Lead-> follow-up action-> Booking or Lost Contact-> Lost contact Compulsory fields to be provided . Booking ->Client details, Name , Id , Address, What this service for, Wil be transferred to OM if clinical notes not there Rename Primary facility to Province Province will have Service Facility eg Nursing station etc Contact -> Province (Key ) Staff -> Province + Service Facility (User interface modification) |
| - Cập nhật trạng thái theo sự kiện (ví dụ: đã phân công đặt lịch, đã thông báo cho y tá, đã bắt đầu dịch vụ, đã hoàn tất dịch vụ). Status updates are event-driven (e.g., booking assigned, nurse notified, service started, service completed). | - Complete | - Agreed completed |
| - Tích hợp Zalo để thông báo phân công (push + xác nhận của y tá). Zalo integration used for assignment notifications (push + nurse acceptance). | - Zalo configured but id/pwd not working for API activation | - One time password required – Ron will let us know 26/Jan 3 PM - 4 PM |
| ### 2.2 Quy trình Dịch vụ & Hóa đơn / Service & Invoicing Workflow |  |  |
| - Y tá chỉ xuất hóa đơn xác nhận khi dịch vụ hoàn tất (không có hóa đơn nháp giữa chừng). Nurses issue confirmed invoice only once at service completion (No draft invoice mid-process). | - Complete | - Agreed and completed (Red invoice + Retail invoice as required) |
| - Hệ thống kiểm tra tuân thủ với Cơ quan Thuế (nộp hóa đơn đỏ theo thời gian thực, chỉ hoãn nếu sự cố kết nối; dùng hóa đơn bán lẻ thay thế nếu dịch vụ đã được trả trước). System checks compliance with Tax Department (red invoice submission in real time, deferred only if connectivity issue; retail invoice in lieu of VAT invoice when service is prepaid). | - Complete | - Agreed and completed |
| - Trường hợp đặc biệt: Y tá/bác sĩ bán thời gian không xuất hóa đơn; hệ thống cho phép Quản lý Văn phòng (OM) xuất thay (yêu cầu ghi chú lâm sàng và thông báo hoàn tất). Edge Case: Part-time nurses/doctors do not issue invoices; system allows Office Manager (OM) to issue on their behalf (requires clinical notes and notification of completion). | - Complete | - Test Nurses/Doctors do not raise invoice. Notification to OM invoice not raised |
| ### 2.3 Kịch bản Thanh toán / Payment Scenarios |  |  |
| - Trường hợp 1 – Thanh toán khi hoàn tất dịch vụ: Y tá lập hóa đơn → nộp cho Cơ quan Thuế → ghi nhận công nợ → đồng bộ với MISA. Case 1 – Payment on completion of service: Nurse prepares invoice → submission to Tax Dept → AR entry → sync to MISA. | - Complete except sync to MISA | - Any change in AR - MISA is pending |
| - Trường hợp 2 – Dịch vụ trả trước: OM/Bán hàng lập hóa đơn trả trước → CRM theo dõi buổi trả trước → tự động áp dụng khi hoàn tất dịch vụ. Case 2 – Prepaid services: Prepayment invoice issued by OM/Sales → CRM tracks prepaid sessions → auto-applied at service completion. | - Complete | - Agreed and completed |
| - Trường hợp 3 – Thanh toán sau khi cung cấp dịch vụ: Y tá xuất hóa đơn → AR hiển thị số dư công nợ → OM ghi nhận thanh toán sau → đồng bộ với MISA. Case 3 – Payment after service delivery: Nurse issues invoice → AR shows outstanding balance → OM records payment later → sync to MISA. | - Complete except sync to MISA | - Agreed and completed |
| ## 3. Biểu mẫu cần phát triển / Forms to be Developed |  |  |
| - Biểu mẫu Liên hệ CRM – ghi nhận khách hàng tiềm năng, nguồn khách, thông tin chi tiết. CRM Contact Form – capture new inquiries, lead source, client details. | - Complete Complete -> Updated requirement | - Nomenclature to make sure first is always Contact - Contact Id same even if they contact again. - Contact Id transfers to Client Id if contact becomes client otherwise generate new client Id |
| - Hồ sơ Khách hàng – lưu thông tin cá nhân, địa lý và xã hội. Client Master File Form – captures new client personal, geographic and social details. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Biểu mẫu Người liên quan – lưu thông tin người liên quan đến khách hàng. Related Person Form – captures client related person details. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Biểu mẫu Địa chỉ – lưu địa chỉ theo định dạng chuẩn. Address Form – captures address in standard format. | - Complete | - Just the sequence to be arranged – Ron to provide |
| - Biểu mẫu Đặt lịch & Phân công – chi tiết lịch, ghi chú, phân công nhân sự, lịch hẹn, thông báo Zalo. Booking and Assignment Form – booking details and notes, provider assignment, schedule date and time, Zalo notification trigger. | - Complete except Zalo API regstration needed – can be done only by person with mobile having Zalo – Viet UC account | - Mandatory fields to be identified otherwise done (Ron to send) |
| - Biểu mẫu Dịch vụ – ghi nhận thời gian bắt đầu & kết thúc, báo cáo lâm sàng, dược, hóa đơn cuối. Service Form – logs service start & end times, triggers clinical and pharmacy reporting final invoicing. | - Complete | - Clinical reporting (API link pending) and pharmacy prescription (URL to be provided) pending – requirement to be provided |
| - Biểu mẫu Tóm tắt Dịch vụ lâm sàng – lưu thông tin lâm sàng cho Bộ Y tế. Clinical Service Summary Form – captures clinical details for MOH. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Biểu mẫu Kê đơn thuốc – lưu thông tin kê đơn để gửi Bộ Y tế. Pharmacy Prescription Form – captures prescription for submission to MOH. | - Decided to be out of scope | - URL to be added |
| - Biểu mẫu Hóa đơn – hóa đơn cuối, liên kết đặt lịch, phát hành hóa đơn VAT hoặc bán lẻ cho dịch vụ trả trước. Invoice Form – single final invoice, linked to booking (service order), invoice generation (VAT invoice and retail invoice for prepaid services). | - Complete | - Complete and agreed. |
| - Biểu mẫu Thanh toán – ghi nhận tiền mặt, thẻ, chuyển khoản, bao gồm ảnh biên lai. Payment Form – capture cash, card, transfer payments, including photo receipts. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Biểu mẫu Công nợ phải thu – hiển thị công nợ, trạng thái và lịch sử khách hàng. Accounts Receivable Forms – displays all accounts unpaid; displays client account status and history. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Biểu mẫu Theo dõi Dịch vụ – phản hồi và khiếu nại của khách hàng. Service Follow-up Form – client feedback & complaints. | - Not required | - Not required |
| - Các Bên xác nhận rằng đặc tả kỹ thuật về biểu mẫu cần phát triển, các trường dữ liệu bắt buộc, mô hình dữ liệu và bảng tra cứu có thể được điều chỉnh. Định nghĩa cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình ánh xạ dữ liệu chi tiết, được thực hiện chung trong dự án. RCD sẽ được coi là đã cập nhật mà không cần phụ lục chính thức, miễn là các thay đổi này vẫn nằm trong phạm vi dự án đã thỏa thuận. The Parties acknowledge that the specifications of forms to be developed, required fields, data models, and lookup tables are subject to refinement. Final definitions will depend on the outcome of the detailed field mapping exercise to be conducted jointly during the project. The RCD shall be deemed updated accordingly without requiring a formal amendment, provided such changes remain within the agreed project scope. | - Incomplete |  |
| ## 4. Trường dữ liệu bắt buộc (Mapping với Odoo CRM/Invoice/AR) / Required Fields (Mapped to Odoo CRM/Invoice/AR) |  |  |
| - Giữ nguyên các trường Odoo sẵn có, chỉ đổi nhãn theo thuật ngữ nghiệp vụ. Keep existing Odoo fields where possible (relabeled for business terminology). | - Complete (done where applicable) | - Complete and agreed |
| - Các trường bổ sung: Additional fields required: | - Complete |  |
| - Liên hệ: unique_contact_ID, record_status, booking_status. Contact: unique_contact_ID, record_status, booking_status. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Hồ sơ Khách hàng: kinship title, caregiver links, payer/referrer info, GPS coordinates, client deceased flag. Client Master: kinship title, caregiver links, payer/referrer info, GPS coordinates, client deceased flag. | - Complete – client deceased flag pending | - Complete and agreed |
| - Đặt lịch/Phân công: province_code, facility code, access notes, estimated travel time, notification timestamps. Booking/Assignment: province_code, facility code, access notes, estimated travel time, notification timestamps. | Patial complete ( estimated travel time pending) | - Need key for Google Maps and will need account |
| - Sự kiện Dịch vụ: start_time_actual, end_time_actual, adjusted submission time. Service Event: start_time_actual, end_time_actual, adjusted submission time (audit compliance). | - Complete | - Complete and agreed |
| - Hóa đơn (Header/Line): tax_submission_id, tax_submission_time, prepaid balances, service_item_code, discount, line_total automation. InvoiceHeader/Line: tax_submission_id, tax_submission_time, prepaid balances, compliance fields, service_item_code, discount, line_total automation. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Thanh toán: evidence_uri, cash_in_transit, om_received_at. Payment: evidence_uri, cash_in_transit, om_received_at. | - Complete | - Complete and agreed |
| - PrepaymentBatch: prepaid balances, committed/consumed counts. PrepaymentBatch: prepaid balances, committed/consumed counts. | - Complete | - Complete and agreed |
| - AssignmentNotificationLog: channel, template, status. AssignmentNotificationLog: channel, template, status. | - Complete (to be active with website completion) When Zalo is operational to validate | - MISA – APIs needed (To be provided by Ron) Sandbox to be provided |
| ## 5. Tích hợp cần phát triển / Integrations to be Developed |  |  |
| - Tích hợp Kế toán – MISA Accounting Integration – MISA | - Incomplete – pending API credentials | - MISA – APIs needed (To be provided by Ron) - Sandbox to be provided |
| - Thông báo – Zalo Notifications – Zalo | - Partial complete – activation required by Viet Uc | - Setup some time with Ron – we will get the OTP |
| - Tích hợp Website Website Integration | - Incomplete – pending website completion | - Waiting on Ben |
| - Tích hợp Mạng xã hội – Meta Social Media Integration – Meta / Facebook | - Incomplete – pending website completion | - Waiting on Ben |
| - Tích hợp Chữ ký số cho Hóa đơn điện tử Digital Signature Integration for e-Invoices | - Complete – Red invoice complete | - Red Invoicing +Digital Signatures via VNPT (To be confirmed) - (Only for Nurses for Retail and automatic for Red invoice) |
| - Tích hợp Tùy chọn/Tương lai Optional/Future Integrations |  |  |
| - CloudDoctor CloudDoctor | - NA | - NA |
| - API Bộ Y tế (hồ sơ bệnh án, đơn thuốc) MOH API (clinical record, prescriptions) | - NA | - To confirm if needs doctor’s signature - Additional requirement for additional cost |
| ## 6. Trường hợp đặc biệt & Tự động hóa / Edge Cases & Automation |  |  |
| - Xuất hóa đơn cho nhân viên bán thời gian – OM lập hóa đơn thay mặt cho y tá. Part-time staff invoicing – OM creates invoice on behalf of nurse. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Không có Internet – hoàn tất được ghi nhận cục bộ, nộp sau với dấu thời gian điều chỉnh. No Internet – completion logged locally, submitted later with adjusted time stamp. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Theo dõi trả trước – CRM tự động trừ số tiền trả trước và số lần dịch vụ. Prepayment tracking – CRM reduces prepaid amount and service count automatically. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Tuân thủ hóa đơn – hệ thống tự động cảnh báo nếu y tá không hoàn tất hóa đơn. Invoice compliance – system auto-flags if nurse does not finalize invoice. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Đảm bảo chất lượng (tương lai) – theo dõi độ chính xác của các hóa đơn do y tá phát hành. Quality Assurance (future) – monitor accuracy of nurse-issued invoices. | - Not applicable | - Not applicable |
| ## 7. Mô hình dữ liệu & Mapping trường / Data Model & Field Mapping |  |  |
| - Trường chuẩn của Odoo được sử dụng khi có thể. Odoo standard fields are used where possible. | - Complete | - Complete |
| - Các mô hình tùy chỉnh cần thiết: service_order, invoice, staff, calendar, availability, api, lookup tables, equipments, inventory, pricelist, location, mobile. Custom models required: service_order, invoice, staff, calendar, availability, api, lookup tables, equipments, inventory, pricelist, location, mobile. | - Complete | - Complete and agreed |
| - Mở rộng được áp dụng cho: crm.lead, res.partner, account.move, account.payment. Extensions applied to crm.lead, res.partner, account.move, account.payment. | - Complete Extensions + Custom. Modules created | - Complete and agreed |
| ## 8. Bảng tra cứu & Mã số / Lookup Tables & Codes |  |  |
| - Bảng tra cứu phải được cung cấp ở định dạng CSV/Excel. Lookup tables must be provided in CSV/Excel. | - Incomplete | - Ron to send lookup data |
| - Các bảng tra cứu bắt buộc: Mã tỉnh/thành, Lý do liên hệ, Kết quả liên hệ, Trạng thái đặt lịch, Trạng thái hóa đơn, Phương thức thanh toán, Mã quan hệ, Loại phản hồi. Required lookups: Province Codes, Contact Reasons, Contact Outcomes, Booking Status, Invoice Status, Payment Methods, Relationship Codes, Feedback Types. | - To be provided | - Ron to send lookup data |
| ## 9. Schema Payload API / API Payload Schemas |  |  |
| ### Ví dụ – Hóa đơn MISA / Example – MISA Invoice: |  |  |
| { |  |  |
| "invoice_id": "INV-2025-00123", |  |  |
| "client_id": "C12345", |  |  |
| "date": "2025-08-19", |  |  |
| "amount_total": 1200000, |  |  |
| "currency": "VND", |  |  |
| "tax_rate": 0.1, |  |  |
| "tax_amount": 120000, |  |  |
| "payment_status": "unpaid", |  |  |
| "lines": [ |  |  |
| { |  |  |
| "service_item_code": "SRV001", |  |  |
| "description": "Nursing visit", |  |  |
| "quantity": 1, |  |  |
| "unit_price": 1200000, |  |  |
| "line_total": 1200000 |  |  |
| } |  |  |
| ] |  |  |
| } |  |  |
| Các schema tương tự được định nghĩa cho: Thanh toán (MISA), Thông báo Zalo, Khách hàng tiềm năng từ Website, và Khách hàng tiềm năng từ Meta. Similar schemas are defined for Payments (MISA), Zalo Notifications, Website Leads, and Meta Leads. |  |  |
| ### 10. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) / Role-Based Access Control (RBAC) |  |  |
| - Y tá/Bác sĩ (Toàn thời gian): Tạo sự kiện dịch vụ, chốt hóa đơn, nộp thanh toán. Không được sửa đổi hồ sơ khách hàng. Nurse/Doctor (Full-time): Create service events, finalize invoices, submit payments. Cannot modify client master. | - Complete |  |
| - Y tá/Bác sĩ (Bán thời gian): Chỉ ghi nhận thời gian bắt đầu/kết thúc dịch vụ. Không được chốt hóa đơn. Nurse/Doctor (Part-time): Log service start/end only. Cannot finalize invoices. | - Complete |  |
| - Quản lý văn phòng (OM): Toàn quyền với đặt lịch, hóa đơn, thanh toán, theo dõi. Có thể phát hành hóa đơn cho nhân viên bán thời gian. Office Manager (OM): Full permissions on bookings, invoices, payments, follow-ups. Can issue invoice for part-time staff. | - Complete |  |
| - Nhân viên Kinh doanh/Hành chính: Tạo liên hệ, khách hàng, đặt lịch, lô thanh toán trước. Không được chốt hóa đơn. Sales/Admin: Create contacts, clients, bookings, prepayment batches. Cannot finalize invoices. | - Complete |  |
| - Quản trị hệ thống: Toàn quyền bao gồm quản lý bảng tra cứu, vai trò người dùng, và nhật ký kiểm tra. System Admin: Full control including managing lookup tables, user roles, and audit logs. | - Complete |  |
| ### 11. Biểu mẫu nháp để xác nhận / Draft forms for Validation |  |  |
| - Lập trình viên phải chuẩn bị biểu mẫu nháp để demo. Developers should prepare draft forms for demo. | - Complete |  |
| - Nhân viên phòng khám phải xem xét và ký duyệt trước khi chốt. Clinic staff must review and sign off before finalisation. | - Pending | - Ron to give test scenarios for acceptance |
| ### 12. Sản phẩm bàn giao trong phát triển / Development Deliverables |  |  |
| - Các mô-đun Odoo tùy chỉnh Custom Odoo modules | - Complete |  |
| - API kết nối với MISA, Zalo, Website, MOH Clinical Data, MOH Prescriptions API endpoints for MISA, Zalo, Website, MOH Clinical Data, MOH Prescriptions | - Partial Complete (pending Website, MISA – MOH prescriptions out of scope) |  |
| - Biểu mẫu/giao diện tùy chỉnh Custom forms/views | - Complete |  |
| - Quy tắc tự động hóa quy trình Workflow automation rules | - Complete |  |
| - Quy tắc xác thực Validation rules | - Complete |  |
| - Tích hợp bảng tra cứu Lookup table integration | - Partial Complete |  |
| - Phân quyền RBAC RBAC permissions | - Complete |  |
| - Tùy chọn xuất dữ liệu (từ cơ sở dữ liệu với bộ lọc) Data export option (for forms; from underlying database with filters) | - Complete |  |
| - Mô-đun quản lý bảng tra cứu quan trọng cho các mục có thể thay đổi (người dùng, bảng giá…) Key lookup table management module for lookup items that will vary (users; pricelists…) | - Complete |  |
| ### 13. Hiệu năng hệ thống / System Performance |  |  |
| 1. Thời gian phản hồi hệ thống |  |  |
| - Bảng điều khiển/Trang chủ: ≤ 2 giây Dashboard/Homepage: ≤ 2 seconds | - Complete |  |
| - Biểu mẫu chuẩn (VD: Đặt lịch, Hóa đơn): ≤ 3 giây Standard forms (e.g., Bookings, Invoice): ≤ 3 seconds | - Complete |  |
| - Báo cáo/Giao diện phức tạp: ≤ 5 giây Reports/Complex views: ≤ 5 seconds | - Complete |  |
| 2. Thông lượng & Khả năng mở rộng |  |  |
| - Người dùng đồng thời: 50–100 Concurrent Users: 50–100 concurrent users | - Complete |  |
| 3. Ổn định & Khả dụng |  |  |
| - Thời gian hoạt động: ≥ 99.5% (trừ bảo trì định kỳ) Uptime: ≥ 99.5% (excluding scheduled maintenance) | - Complete |  |
| - Tỷ lệ lỗi: < 0.1% giao dịch thất bại Error Rate: < 0.1% failed transactions | - Complete |  |
| - Quản lý phiên: Xử lý phiên người dùng ổn định Session Management: Handles user sessions reliably | - Complete |  |
| 4. Sử dụng tài nguyên |  |  |
| - CPU trung bình ≤ 70% trong tải cao điểm CPU Usage: ≤ 70% average under peak load | - Complete |  |
| - RAM trung bình ≤ 75% trong tải cao điểm Memory Usage: ≤ 75% of allocated RAM under peak load | - Complete |  |
| - Độ trễ Disk I/O: < 10ms cho khối lượng giao dịch Disk I/O Latency: < 10ms for transactional workloads | - Complete |  |
| 5. Khả năng xử lý dữ liệu |  |  |
| - 100K+ liên hệ 100K+ contacts | - Complete |  |
| - 1M+ bút toán kế toán 1M+ accounting entries | - Complete |  |
| - 500K+ dịch chuyển kho 500K+ stock moves → Không gây chậm đáng kể. Without noticeable slowdowns. | - Complete |  |
| Lưu ý: Tiêu chí trên dựa trên điều kiện sau (tốc độ internet thấp hơn có thể ảnh hưởng hiệu năng): Note: Above performance criteria is based on the following (lower internet speeds might affect performance): |  |  |
| - Mạng khách hàng: Tốc độ ≥ 400–500/20 Mbps; độ trễ ≤ 80 ms TB (≤120 ms đỉnh); Wi-Fi ổn định (≥ –65 dBm) hoặc cáp. Client Network: Site ≥ 400–500/20 Mbps; latency ≤ 80 ms avg (≤120 ms peak); Stable Wi-Fi (≥ –65 dBm) or wired. | - Complete |  |
| - Di động/Hiện trường: ≥ 5G; độ trễ ≤ 80 ms; thông lượng ≥ 5/2 Mbps; có chế độ ghi chú offline cho vùng phủ sóng kém. Mobile/Field: ≥ 5G; latency ≤ 80 ms; throughput ≥ 5/2 Mbps; hotspot/offline notes for poor coverage. | - Complete |  |
| - Thiết bị/Trình duyệt khách hàng: Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+; Chrome/Edge/Firefox/Safari mới nhất (-2 phiên bản); iOS 16+, Android 10+; màn hình ≥ 1366×768 (khuyến nghị FHD). Client Devices/Browser: Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+; latest Chrome/Edge/Firefox/Safari (-2); iOS 16+, Android 10+; screen ≥ 1366×768 (FHD recommended). | - Complete |  |
| Sign For; Sign For Hibiscus Health Holdings Pte Ltd. Name:; Name: Ronald van Konkelenberg. Designation:; Designation: Managing Director. Date:; Date:. |  |  |